BAB III

METODE PENELITIAN

# 3.1 Objek Penelitian

Objek yang menjadi fokus penelitian ini adalah keseluruhan proses administrasi dan manajemen kegiatan magang mahasiswa di lingkungan Program Studi Teknik Informatika Unieversitas Amikom Yogyakarta. Setelah dilakukan pengamatan secara langsung, ditemukan bahwa proses yang selama ini berjalan masih sangat bergantung pada komunikasi manual baik melalui pertemuan tatap muka, pesan di aplikasi percakapan, maupun pengumpulan berkas fisik yang tidak terpusat. Kondisi ini melahirkan sejumlah permasalahan nyata yang dirasakan oleh semua pihak yang terlibat: alur persetujuan yang lambat dan tidak transparan, ketidakmampuan dosen pembimbing untuk memantau perkembangan mahasiswa bimbingannya secara real-time, serta pengelolaan dokumen seperti logbook, laporan akhir, dan surat pengantar yang tersebar di berbagai tempat tanpa standar yang jelas.

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini hadir dengan tujuan yang spesifik dan terukur: merancang, membangun, dan menguji sebuah Sistem Informasi Manajemen Magang berbasis web yang kemudian diberi nama SIDUL. Sistem ini dirancang untuk menjadi satu-satunya platform yang mengintegrasikan seluruh rangkaian kegiatan magang — mulai dari pendaftaran, rekomendasi dosen wali, penugasan dosen pembimbing oleh operator, pengisian logbook harian, unggah dan review laporan akhir, hingga penerbitan surat pengantar — dalam satu antarmuka yang terpadu dan mudah diakses.

Dalam ekosistem SIDUL, terdapat lima kelompok pengguna yang masing-masing memiliki peran, hak akses, dan tanggung jawab yang berbeda. Berikut adalah pemetaan peran tersebut:

Tabel 3.1 Pemetaan Aktor dan Peran dalam Sistem SIDUL

| No | Aktor | Peran dalam Sistem |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mahasiswa | Aktor utama yang menjalani seluruh proses magang: pendaftaran, pengisian logbook harian, dan pengumpulan laporan akhir |
| 2 | Dosen Wali | Pintu gerbang awal proses magang — memberikan atau menolak rekomendasi pengajuan magang mahasiswa perwaliannya |
| 3 | Dosen Pembimbing | Memantau perkembangan magang mahasiswa bimbingan dan bertanggung jawab melakukan evaluasi serta persetujuan laporan akhir |
| 4 | Operator / Akademik | Mengelola siklus administratif: membuka/menutup periode pendaftaran dan menugaskan dosen pembimbing ke setiap magang yang masuk |
| 5 | Admin Sistem | Mengelola akun pengguna di tingkat paling atas: membuat dan menghapus akun dosen maupun operator |

Kelima aktor ini berinteraksi satu sama lain secara berurutan dan saling bergantung, membentuk sebuah rantai proses yang harus berjalan dengan lancar agar siklus magang dapat diselesaikan dari awal hingga akhir.

# 3.2 Alur Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan SDLC (Software Development Life Cycle) model Agile, sebuah metodologi pengembangan perangkat lunak yang mengutamakan fleksibilitas, kolaborasi berulang, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan secara cepat. Berbeda dengan metodologi Waterfall yang bersifat linear dan kaku, Agile membagi proses pengembangan ke dalam siklus-siklus pendek yang disebut sprint, di mana setiap sprint menghasilkan increment sistem yang dapat langsung diuji dan dievaluasi. Jika suatu sprint belum memenuhi standar yang ditetapkan, proses kembali ke tahap pengembangan dan tidak perlu mengulang dari awal—sebuah karakteristik yang sangat efisien untuk pengembangan sistem berbasis kebutuhan pengguna nyata seperti SIDUL.

Secara keseluruhan, alur penelitian ini terdiri dari tujuh tahapan besar yang disusun secara sistematis dan saling bergantung satu sama lain. Berikut adalah penjelasan rinci setiap tahapan:

Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian SIDUL

Penjelasan rinci mengenai setiap tahapan dalam alur penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut:

## 3.2.1 Tahap 1 — Identifikasi Masalah

Tahap pertama merupakan titik awal dari keseluruhan penelitian ini. Sebelum sebuah sistem dirancang, peneliti terlebih dahulu harus memahami dengan benar dan mendalam permasalahan apa yang sesungguhnya ingin diselesaikan. Tanpa pemahaman yang tepat di tahap ini, seluruh proses yang mengikutinya berpotensi berjalan ke arah yang keliru, menghasilkan sistem yang secara teknis mungkin berfungsi, tetapi tidak menjawab kebutuhan nyata penggunanya.

Tahap identifikasi masalah dalam penelitian ini dilaksanakan melalui empat langkah yang mengalir secara berurutan, yakni studi literatur dan observasi, identifikasi masalah, perumusan masalah, dan penetapan tujuan penelitian.

### A. Studi Literatur dan Observasi

Langkah pertama adalah melakukan studi literatur untuk mempelajari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen magang. Dari tinjauan literatur ini, peneliti mendapatkan gambaran tentang solusi-solusi yang sudah pernah dikembangkan, pendekatan teknis yang terbukti efektif, serta celah-celah yang belum terisi. Secara bersamaan, dilakukan pula observasi langsung terhadap proses manajemen magang yang sedang berjalan di Program Studi Teknik Informatika — mengamati bagaimana alur pendaftaran dilakukan, bagaimana komunikasi antara mahasiswa, dosen, dan operator berlangsung, serta dokumen-dokumen apa saja yang terlibat dalam proses tersebut.

### B. Identifikasi Masalah

Dari hasil observasi dan studi literatur, peneliti kemudian mengidentifikasi secara spesifik titik-titik masalah yang ada. Proses ini bukan sekadar mencatat keluhan yang muncul di permukaan, melainkan menggali lebih dalam untuk menemukan akar penyebab dari setiap hambatan yang terjadi. Beberapa masalah utama yang berhasil diidentifikasi antara lain ketiadaan platform terpusat yang mengintegrasikan seluruh alur kegiatan magang, lambatnya proses persetujuan karena masih dilakukan secara manual, sulitnya dosen pembimbing memantau perkembangan mahasiswa bimbingannya, serta pengelolaan dokumen yang tidak terstandarisasi.

### C. Perumusan Masalah

Masalah-masalah yang telah diidentifikasi kemudian dirumuskan menjadi pernyataan masalah yang tajam, spesifik, dan dapat diukur. Perumusan masalah yang baik berfungsi seperti kompas yang mengarahkan seluruh upaya penelitian — ia mendefinisikan batas ruang lingkup yang akan diselesaikan dan mencegah penelitian melebar ke isu-isu yang tidak relevan.

### D. Tujuan Penelitian

Tahap identifikasi masalah ditutup dengan penetapan tujuan penelitian yang diturunkan langsung dari rumusan masalah. Tujuan penelitian ini merupakan pernyataan eksplisit tentang apa yang ingin dicapai melalui penelitian — dalam hal ini, merancang dan membangun Sistem Informasi Manajemen Magang (SIDUL) berbasis web yang mengintegrasikan seluruh alur kegiatan magang dalam satu platform multi-role yang terpadu.

## 3.2.2 Tahap 2 — Pengumpulan Data dan Analisis Kebutuhan

Setelah masalah dan tujuan penelitian terdefinisi dengan jelas, tahap berikutnya adalah mengumpulkan data yang akan menjadi fondasi perancangan sistem dan sekaligus menganalisis kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem tersebut. Dalam alur penelitian ini, pengumpulan data dan analisis kebutuhan diletakkan dalam satu tahap karena keduanya berjalan secara paralel dan saling mengisi satu sama lain.

### A. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode yang saling melengkapi. Pertama, wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses magang — terutama koordinator program studi dan perwakilan mahasiswa — untuk mendapatkan pemahaman kualitatif yang kaya tentang kebutuhan, harapan, dan frustrasi pengguna terhadap sistem yang ada. Kedua, observasi langsung terhadap prosedur administrasi magang yang sedang berjalan, mencakup pengamatan terhadap formulir, alur persetujuan, dan metode komunikasi yang digunakan. Ketiga, studi dokumentasi terhadap panduan resmi magang, regulasi akademik yang berlaku, dan format dokumen-dokumen yang selama ini digunakan.

### B. Analisis Kebutuhan Fungsional

Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengekstrak kebutuhan fungsional sistem — yaitu daftar lengkap tentang apa yang harus bisa dilakukan oleh SIDUL. Dari analisis ini, ditetapkan bahwa sistem harus mampu mengelola autentikasi pengguna dengan empat peran berbeda (admin, operator, dosen, mahasiswa), memfasilitasi proses pendaftaran magang individu maupun kelompok, mengelola alur rekomendasi dari dosen wali, mengakomodasi plotting dosen pembimbing oleh operator, menyediakan modul logbook harian, mendukung proses review laporan akhir, serta menghasilkan dokumen-dokumen resmi secara otomatis.

### C. Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

Selain kebutuhan fungsional, analisis juga menghasilkan daftar kebutuhan non-fungsional yang mendefinisikan standar kualitas sistem secara keseluruhan. Kebutuhan non-fungsional yang diidentifikasi meliputi aspek keamanan (proteksi akses berbasis peran melalui middleware), performa (waktu respons sistem yang dapat diterima), usability (antarmuka yang intuitif dan responsif di berbagai perangkat), serta maintainability (struktur kode yang bersih dan mudah dikembangkan di masa mendatang).

## 3.2.3 Tahap 3 — Perancangan Sistem (Agile – Iterasi)

Tahap ketiga adalah inti dari pendekatan Agile dalam penelitian ini. Tidak seperti metodologi Waterfall yang melakukan perancangan sekali di awal secara menyeluruh, dalam pendekatan Agile perancangan dilakukan secara iteratif dalam siklus-siklus pendek yang disebut sprint. Setiap sprint menghasilkan sebuah increment — bagian sistem yang sudah dapat berfungsi dan siap diuji — sebelum sprint berikutnya dimulai. Siklus ini terus berulang hingga seluruh kebutuhan yang telah ditetapkan berhasil terpenuhi.

Setiap sprint dalam tahap ini melewati lima sub-proses yang berurutan: Perencanaan Sprint, Perancangan Sistem, Pengembangan (Development), Pengujian (Testing), dan Review Sprint. Di akhir setiap sprint, sebuah pertanyaan kritis diajukan: apakah sprint ini sudah menghasilkan increment yang memenuhi kebutuhan? Jika ya, proses berlanjut ke sprint berikutnya. Jika tidak, proses dikembalikan ke awal sprint untuk dilakukan perbaikan.

### A. Perencanaan Sprint

Setiap siklus dimulai dengan sesi perencanaan sprint di mana peneliti menetapkan secara spesifik fitur atau modul apa yang akan dikembangkan dalam sprint tersebut. Backlog produk — daftar lengkap seluruh fitur yang harus dibangun — diprioritaskan, dan fitur-fitur dengan prioritas tertinggi atau dengan dependensi terkecil dipilih untuk masuk ke sprint aktif. Dalam konteks pengembangan SIDUL, urutan sprint dirancang dari modul Admin (dependensi terkecil) menuju Mahasiswa (dependensi terbanyak).

### B. Perancangan Sistem

Pada sub-tahap ini dilakukan perancangan teknis terhadap fitur yang akan dikembangkan dalam sprint berjalan. Perancangan mencakup tiga dimensi: perancangan basis data melalui Entity Relationship Diagram untuk mendefinisikan struktur tabel dan relasi yang diperlukan; perancangan antarmuka melalui wireframe berbasis prinsip Clean UI; dan perancangan arsitektur yang menetapkan pola MVC (Model-View-Controller) sebagai kerangka pengorganisasian kode sesuai konvensi Laravel.

### C. Pengembangan (Development)

Setelah rancangan teknis selesai, proses berpindah ke implementasi nyata. Pengembangan dilakukan secara bertingkat: backend dibangun terlebih dahulu menggunakan Laravel 12 dengan PHP 8.2, mencakup pembuatan model, migrasi basis data, controller, dan routing. Setelah logika backend berfungsi, lapisan frontend dikembangkan menggunakan Blade Template Engine, Tailwind CSS, dan DaisyUI untuk menghasilkan antarmuka yang sesuai dengan rancangan. Setiap fungsi yang diimplementasikan diverifikasi secara lokal sebelum dinyatakan siap untuk pengujian formal.

### D. Pengujian (Testing)

Setiap fitur yang selesai dikembangkan langsung menjalani pengujian dalam sprint yang sama. Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing — menguji perilaku sistem dari perspektif pengguna tanpa memperhatikan detail implementasi internal. Pengujian mencakup skenario alur normal (happy path) maupun kondisi-kondisi batas yang mungkin menghasilkan perilaku tidak terduga. Hasil pengujian didokumentasikan dalam bentuk tabel skenario pengujian yang mencatat input yang diberikan, output yang diharapkan, dan output aktual yang dihasilkan sistem.

### E. Review Sprint

Setiap sprint ditutup dengan sesi review yang mengevaluasi keseluruhan hasil sprint secara komprehensif. Pada sesi ini, seluruh fitur yang dikembangkan dalam sprint tersebut diperiksa kembali untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan, temuan tersebut dimasukkan ke dalam backlog dan diprioritaskan untuk dikerjakan pada sprint berikutnya. Pendekatan iteratif ini memastikan kualitas sistem terus meningkat secara bertahap dan terukur.

Tabel 3.1 Rencana Sprint Pengembangan SIDUL

| Sprint | Modul yang Dikembangkan | Kebutuhan Fungsional Utama | Output Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Autentikasi & Manajemen Akun (Admin) | Login multi-role, registrasi mahasiswa, logout, manajemen akun dosen & operator | Sistem autentikasi berfungsi dengan role-based redirect |
| Sprint 2 | Modul Operator | Toggle periode pendaftaran, plotting dosen pembimbing, monitoring global, generate kode magang | Operator dapat mengelola siklus administratif magang |
| Sprint 3 | Modul Dosen Wali & Pembimbing | Rekomendasi mahasiswa (approve/reject), monitoring logbook, review & approve laporan | Alur dua peran dosen berjalan sesuai workflow |
| Sprint 4 | Modul Mahasiswa — Pendaftaran | Pendaftaran individu & kelompok, validasi berlapis, cetak surat pengantar | Mahasiswa dapat mendaftar magang dengan validasi lengkap |
| Sprint 5 | Modul Mahasiswa — Logbook & Laporan | Pengisian logbook harian, cetak PDF logbook, submit laporan 4 bab, cetak PDF laporan | Seluruh alur mahasiswa dari logbook hingga laporan selesai |
| Sprint 6 | Integrasi & Pengujian Menyeluruh | Pengujian lintas modul, perbaikan bug, optimasi performa antarmuka | Sistem SIDUL terintegrasi penuh dan siap diterapkan |

## 3.2.4 Tahap 4 — Implementasi

Setelah seluruh sprint pada tahap perancangan berhasil diselesaikan dan seluruh modul lolos pengujian unit masing-masing, proses berpindah ke tahap implementasi. Pada tahap ini, sistem yang telah dibangun secara modular dalam lingkungan pengembangan lokal dipersiapkan untuk beroperasi pada lingkungan yang lebih nyata dan stabil. Tahap implementasi mencakup tiga langkah berurutan yang saling bergantung.

### A. Deployment Sistem (Staging/Produksi)

Langkah pertama adalah men-deploy sistem dari lingkungan pengembangan lokal ke lingkungan staging atau produksi. Proses ini mencakup pemilihan platform hosting yang sesuai, konfigurasi web server, dan pemindahan seluruh aset aplikasi. Pada penelitian ini, deployment dilakukan menggunakan PHP Artisan Serve sebagai server lokal untuk keperluan demonstrasi dan pengujian lanjutan, memastikan sistem berjalan secara stabil di luar lingkungan pengembangan individual.

### B. Integrasi Database dan Server

Setelah sistem berhasil di-deploy, langkah berikutnya adalah mengintegrasikan basis data MySQL dengan server yang digunakan. Proses ini mencakup pembuatan database baru pada server target, eksekusi seluruh file migrasi Laravel untuk membangun struktur tabel, dan verifikasi bahwa koneksi antara aplikasi dan basis data berjalan dengan benar. Data awal (seed data) juga dimasukkan pada tahap ini untuk memastikan sistem dapat langsung digunakan oleh pengguna.

### C. Konfigurasi dan Persiapan Sistem

Tahap implementasi ditutup dengan serangkaian konfigurasi final yang mempersiapkan sistem untuk siap digunakan. Ini mencakup pengaturan environment variables melalui file .env (koneksi database, kunci aplikasi, konfigurasi sesi), kompilasi aset frontend menggunakan Vite untuk menghasilkan bundle yang dioptimalkan, serta verifikasi menyeluruh bahwa seluruh dependency terpasang dengan benar dan sistem berjalan sesuai ekspektasi pada lingkungan target.

## 3.2.5 Tahap 5 — Pengujian

Meskipun setiap sprint pada tahap perancangan sudah mengandung siklus pengujian internal, tahap pengujian yang tersendiri ini berfungsi sebagai validasi komprehensif terhadap sistem secara keseluruhan — memastikan bahwa seluruh modul bekerja secara harmonis dalam satu ekosistem yang terintegrasi, bukan hanya berfungsi baik secara individual. Tahap ini mencakup tiga jenis aktivitas pengujian yang berurutan.

### A. Pengujian Fungsional (Black Box Testing)

Pengujian fungsional dilaksanakan menggunakan metode Black Box Testing dengan merancang skenario pengujian yang sistematis untuk setiap modul sistem. Setiap skenario mendefinisikan kondisi pengujian, data masukan yang digunakan, hasil yang diharapkan, dan hasil aktual yang diperoleh. Pengujian ini mencakup seluruh modul SIDUL: autentikasi, pendaftaran magang (individu dan kelompok), rekomendasi dosen wali, plotting operator, pengisian logbook, review dan persetujuan laporan, serta penerbitan dokumen PDF. Jika ditemukan hasil aktual yang tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, temuan tersebut dicatat sebagai bug dan segera diperbaiki sebelum pengujian dilanjutkan.

### B. Pengujian Usability (SUS / Kuesioner)

Selain memastikan sistem berfungsi dengan benar secara teknis, penelitian ini juga mengukur seberapa mudah dan nyaman sistem digunakan oleh pengguna nyata melalui pengujian usability. Instrumen yang digunakan adalah System Usability Scale (SUS), sebuah kuesioner terstandarisasi yang terdiri dari 10 pernyataan dengan skala penilaian Likert 1–5. SUS dipilih karena kesederhanaannya yang tidak membebani responden, interpretasinya yang sudah terbukti valid secara akademis, dan kemampuannya menghasilkan skor tunggal (0–100) yang mudah dibandingkan dengan standar industri. Pengujian ini melibatkan perwakilan dari setiap kelompok pengguna (mahasiswa, dosen, operator) untuk memastikan evaluasi yang menyeluruh dari berbagai perspektif.

### C. Evaluasi dan Perbaikan

Hasil dari kedua jenis pengujian di atas kemudian dianalisis dan dijadikan dasar untuk perbaikan sistem. Temuan dari Black Box Testing yang menunjukkan fitur yang belum berfungsi sesuai spesifikasi diprioritaskan untuk diperbaiki terlebih dahulu. Temuan dari pengujian usability yang mengindikasikan kebingungan atau ketidaknyamanan pengguna ditangani dengan penyesuaian antarmuka atau perbaikan alur interaksi. Proses evaluasi dan perbaikan ini bersifat iteratif — berulang hingga sistem mencapai standar kualitas yang memadai untuk diterapkan.

## 3.2.6 Tahap 6 — Penerapan

Tahap penerapan adalah momen ketika sistem SIDUL berpindah dari lingkungan pengembangan dan pengujian ke tangan pengguna nyata. Ini adalah tahap yang paling langsung bersentuhan dengan dampak nyata dari penelitian dan memerlukan perhatian khusus tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga aspek manusiawi dari proses adopsi teknologi baru.

### A. Penerapan Sistem pada Pengguna

Langkah pertama adalah memastikan sistem dapat diakses dan digunakan oleh seluruh kelompok pengguna yang telah ditetapkan: admin, operator, dosen, dan mahasiswa. Akun-akun awal dibuat dan distribusikan kepada masing-masing pengguna, dan sistem dipastikan berjalan stabil pada perangkat dan jaringan yang digunakan oleh target pengguna. Pada tahap ini juga dilakukan verifikasi bahwa seluruh data yang diperlukan untuk operasional awal sistem sudah tersedia dan akurat.

### B. Pelatihan dan Sosialisasi

Keberhasilan sebuah sistem bukan hanya ditentukan oleh kualitas teknisnya, tetapi juga oleh sejauh mana penggunanya mampu dan mau menggunakannya. Untuk memastikan adopsi yang lancar, dilakukan sesi pelatihan dan sosialisasi bagi masing-masing kelompok pengguna. Sesi ini menjelaskan alur penggunaan sistem sesuai peran masing-masing, memandu pengguna melalui fitur-fitur utama, dan memberi ruang bagi pengguna untuk mengajukan pertanyaan. Materi panduan penggunaan juga disiapkan sebagai referensi yang dapat diakses kapan saja.

### C. Monitoring dan Pendampingan

Pada periode awal penerapan, sistem dipantau secara aktif untuk mendeteksi potensi masalah teknis atau perilaku sistem yang tidak terduga dalam kondisi penggunaan nyata. Pendampingan juga diberikan kepada pengguna yang masih menemui kesulitan dalam mengoperasikan sistem. Temuan-temuan dari fase monitoring ini dicatat sebagai bahan evaluasi dan dapat menjadi masukan untuk pengembangan sistem lebih lanjut.

## 3.2.7 Tahap 7 — Evaluasi dan Pengembangan Lanjutan

Tahap ketujuh merupakan penutup dari siklus penelitian sekaligus pembuka jalan bagi pengembangan sistem di masa mendatang. Pada tahap ini, seluruh proses yang telah dilalui — dari identifikasi masalah hingga penerapan — dievaluasi secara komprehensif untuk menghasilkan kesimpulan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

### A. Evaluasi Hasil Penelitian

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penerapan SIDUL, mengacu pada permasalahan awal yang diidentifikasi di Tahap 1. Apakah alur persetujuan menjadi lebih cepat dan transparan? Apakah dosen pembimbing kini memiliki visibilitas yang lebih baik terhadap perkembangan mahasiswa bimbingannya? Apakah pengelolaan dokumen menjadi lebih terstandarisasi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, didukung oleh data dari pengujian fungsional dan usability, membentuk substansi evaluasi yang disajikan dalam laporan penelitian.

### B. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil evaluasi, ditarik kesimpulan yang menjawab secara langsung rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan di awal. Selain kesimpulan, penelitian ini juga menghasilkan saran-saran yang ditujukan kepada dua kelompok: saran bagi pihak program studi yang akan mengoperasikan sistem, dan saran bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan SIDUL lebih jauh.

### C. Pengembangan Sistem Lebih Lanjut (Backlog)

Tidak ada sistem yang sempurna pada versi pertamanya. Selama proses penelitian, senantiasa ditemukan fitur-fitur yang diinginkan namun berada di luar cakupan penelitian saat ini, atau perbaikan-perbaikan yang akan meningkatkan kualitas sistem secara signifikan. Semua ide ini didokumentasikan dalam sebuah daftar backlog pengembangan lanjutan — sebuah warisan terstruktur bagi peneliti atau pengembang selanjutnya yang akan meneruskan pekerjaan ini. Backlog ini mencakup, antara lain, fitur notifikasi real-time berbasis email, dukungan unggah foto pada logbook, manajemen periode per program studi, dan fitur reset password mandiri oleh pengguna.

Tabel 3.2 Ringkasan Tahapan Alur Penelitian SDLC Agile

| No | Tahapan | Sub-Proses | Keluaran (Output) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identifikasi Masalah | Studi literatur, observasi, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian | Rumusan masalah yang tajam dan tujuan penelitian yang terukur |
| 2 | Pengumpulan Data & Analisis Kebutuhan | Wawancara, observasi, studi dokumentasi, analisis kebutuhan fungsional & non-fungsional | Daftar kebutuhan sistem yang lengkap sebagai dasar perancangan |
| 3 | Perancangan Sistem (Agile – Iterasi) | Perencanaan sprint, perancangan (ERD, wireframe, MVC), pengembangan, pengujian unit, review sprint | Increment sistem per sprint yang sudah diuji dan divalidasi |
| 4 | Implementasi | Deployment sistem, integrasi database & server, konfigurasi dan persiapan sistem | Sistem SIDUL yang berjalan stabil di lingkungan target |
| 5 | Pengujian | Black box testing per modul, pengujian usability (SUS), evaluasi dan perbaikan | Laporan pengujian fungsional + skor SUS sebagai bukti kelayakan sistem |
| 6 | Penerapan | Penerapan pada pengguna, pelatihan & sosialisasi, monitoring & pendampingan | Sistem SIDUL dioperasikan oleh pengguna nyata dengan lancar |
| 7 | Evaluasi & Pengembangan Lanjutan | Evaluasi hasil penelitian, kesimpulan & saran, backlog pengembangan | Laporan akhir penelitian + dokumentasi backlog untuk pengembangan berikutnya |

Secara keseluruhan, alur penelitian yang mengadopsi model SDLC Agile ini dipilih karena sifatnya yang adaptif dan berpusat pada kebutuhan pengguna. Dengan mekanisme sprint yang berulang dan evaluasi di setiap siklusnya, penelitian ini mampu membangun sistem yang tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses manajemen magang di Program Studi Teknik Informatika.

# 3.3 Alat dan Bahan

Keberhasilan sebuah proyek pengembangan perangkat lunak sangat ditentukan oleh ketepatan dalam memilih alat dan teknologi yang digunakan. Pada penelitian ini, pemilihan setiap komponen — baik perangkat keras maupun perangkat lunak — didasarkan pada pertimbangan kematangan teknologi, kesesuaian dengan kebutuhan sistem, dukungan komunitas yang aktif, serta ketersediaannya tanpa biaya lisensi yang tinggi.

## 3.3.1 Data Penelitian

### A. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya oleh peneliti, bukan dari hasil olahan pihak lain. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui dua metode pengumpulan:

Tabel 3.2 Metode Pengumpulan Data Primer

| No | Metode | Sumber Data | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wawancara | Koordinator Program Studi | Menggali informasi mendalam mengenai prosedur dan regulasi magang yang selama ini berlaku, termasuk aturan tidak tertulis yang memengaruhi alur proses |
| 2 | Observasi | Proses administrasi magang yang berjalan | Mengamati secara langsung alur kerja, dokumen yang digunakan, serta titik-titik hambatan yang terjadi dalam proses manual yang ada |

### B. Data Sekunder

Di samping data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder sebagai landasan teoritis dan referensi teknis dalam pengambilan keputusan desain sistem. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dan terpercaya:

Tabel 3.3 Sumber Data Sekunder

| No | Sumber | Kontribusi dalam Penelitian |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dokumentasi Resmi Laravel | Menjadi acuan utama dalam implementasi pola MVC, Eloquent ORM, middleware, routing, dan berbagai fitur bawaan framework yang digunakan sepanjang pengembangan |
| 2 | Dokumentasi Resmi Tailwind CSS | Panduan teknis untuk implementasi styling antarmuka menggunakan pendekatan utility-first yang menjadi basis design system SIDUL |
| 3 | Jurnal Ilmiah dan Skripsi Terdahulu | Memberikan perspektif akademis mengenai penelitian-penelitian serupa di bidang sistem informasi manajemen magang, sebagai pembanding dan penguat argumentasi penelitian ini |
| 4 | Panduan Resmi Magang Program Studi | Dokumen prosedur resmi yang menjadi acuan utama dalam memodelkan alur bisnis dan aturan-aturan validasi yang diimplementasikan dalam sistem |

## 3.3.2 Alat dan Instrumen

### A. Perangkat Keras (Hardware)

Proses pengembangan SIDUL dilaksanakan menggunakan perangkat keras yang mendukung operasional lingkungan pengembangan web secara lokal. Pemilihan perangkat didasarkan pada kemampuannya menjalankan seluruh komponen pengembangan secara bersamaan tanpa mengganggu kelancaran proses. Berikut adalah rincian perangkat keras yang digunakan:

Tabel 3.4 Perangkat Keras yang Digunakan

| No | Komponen | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Unit Komputasi (Laptop/PC) | Perangkat komputer yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kemampuan komputasi yang cukup untuk menjalankan server Laravel dan proses kompilasi aset Vite secara bersamaan tanpa gangguan. Performa prosesor dan kapasitas memori yang memadai menjadi pertimbangan utama agar lingkungan pengembangan dapat berjalan responsif selama proses coding berlangsung. |
| 2 | Media Penyimpanan | Media penyimpanan berbasis SSD digunakan dalam penelitian ini. Dibandingkan dengan HDD konvensional, SSD memberikan kecepatan baca/tulis yang jauh lebih tinggi sehingga berdampak langsung pada kecepatan booting server lokal dan proses build aset frontend oleh Vite. |
| 3 | Koneksi Internet | Koneksi internet yang stabil digunakan selama proses pengembangan, terutama untuk mengunduh dependensi melalui Composer dan npm, mengakses dokumentasi teknis framework, serta melakukan sinkronisasi repositori kode. |

### B. Perangkat Lunak (Software)

Pemilihan perangkat lunak dalam penelitian ini mempertimbangkan tiga kriteria utama: kesesuaian dengan kebutuhan teknis sistem, keaktifan komunitas pendukung yang memudahkan pemecahan masalah, serta ketersediaan lisensi yang bebas atau terbuka. Berikut adalah keseluruhan perangkat lunak yang digunakan beserta penjelasan perannya masing-masing dalam ekosistem pengembangan SIDUL:

Tabel 3.5 Daftar Perangkat Lunak yang Digunakan

| No | Nama Perangkat Lunak | Kategori | Peran dalam Pengembangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PHP (Hypertext Preprocessor) | Bahasa Pemrograman | Bahasa pemrograman sisi server yang menjadi fondasi seluruh logika backend SIDUL. PHP dipilih karena bersifat open-source, memiliki ekosistem yang sangat matang, dan mendukung paradigma pemrograman berorientasi objek yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem ini |
| 2 | Laravel | Framework PHP | Framework MVC yang menyediakan struktur pengembangan yang rapi, sistem routing yang ekspresif, ORM yang kuat (Eloquent), serta ekosistem package yang sangat kaya |
| 3 | MySQL | Sistem Manajemen Basis Data | Basis data relasional yang menyimpan dan mengelola seluruh data SIDUL. Dipilih karena stabilitasnya yang terbukti dan integrasinya yang mulus dengan Laravel |
| 4 | Tailwind CSS | Framework CSS | Framework styling berbasis utility-first yang memungkinkan pembangunan antarmuka secara konsisten dan cepat tanpa perlu meninggalkan file HTML/Blade |
| 5 | DaisyUI | Library Komponen UI | Lapisan komponen siap pakai di atas Tailwind CSS yang menyediakan elemen-elemen antarmuka seperti button, card, modal, dan badge dengan tampilan yang sudah tertata |
| 6 | Vite | Build Tool | Alat bundling modern berbasis ES Modules yang digunakan untuk mengompilasi dan mengoptimalkan aset frontend. Vite dipilih karena kecepatan kompilasi yang jauh lebih tinggi dibanding solusi build tool konvensional, sehingga proses pengembangan menjadi lebih efisien dan responsif |
| 7 | Node.js | Runtime JavaScript | Lingkungan eksekusi yang diperlukan untuk menjalankan proses build Vite dan manajemen paket frontend melalui npm |
| 8 | Composer | Package Manager PHP | Alat manajemen dependensi untuk ekosistem PHP, digunakan untuk menginstal dan memperbarui seluruh package PHP yang dibutuhkan SIDUL, termasuk Laravel itu sendiri |
| 9 | Visual Studio Code | Code Editor | Editor kode yang digunakan selama proses pengembangan. Dipilih karena ekosistem ekstensinya yang sangat kaya, termasuk dukungan untuk PHP, Laravel, dan Tailwind CSS |
| 10 | Git | Version Control System | Sistem pelacak perubahan kode yang memungkinkan pengembang menyimpan riwayat setiap perubahan, kembali ke versi sebelumnya bila diperlukan, dan mengelola pengembangan secara terstruktur |
| 11 | Google Chrome | Web Browser | Browser yang digunakan sebagai lingkungan pengujian utama, memanfaatkan DevTools-nya untuk menginspeksi tampilan, menguji responsivitas, dan melakukan debugging JavaScript |
| 12 | Barryvdh DomPDF | Library PHP | Package Laravel yang memungkinkan konversi konten HTML/Blade menjadi dokumen PDF. Digunakan untuk menghasilkan surat pengantar, rekap logbook, dan laporan akhir dalam format PDF |
| 13 | Instrument Sans | Tipografi (Google Fonts) | Jenis huruf yang dipilih sebagai tipografi resmi SIDUL karena keterbacaannya yang tinggi pada berbagai ukuran layar, baik untuk teks paragraf maupun elemen heading antarmuka |
| 14 | XAMPP / Laragon | Local Server Stack | Paket perangkat lunak yang menyediakan lingkungan server lokal lengkap (Apache/Nginx + MySQL + PHP) untuk keperluan pengembangan dan pengujian sistem sebelum diterapkan di lingkungan produksi |

Kombinasi dari seluruh perangkat lunak yang telah disebutkan di atas membentuk sebuah ekosistem pengembangan yang kohesif dan modern. Setiap komponen dipilih bukan hanya karena kemampuannya secara individual, tetapi juga karena integrasinya yang baik satu sama lain — sebuah pertimbangan yang krusial untuk memastikan proses pengembangan dapat berjalan dengan lancar dan efisien dari awal hingga akhir.

### C. Brainware (Sumber Daya Manusia)

Brainware merujuk pada sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengembangan, pengoperasian, dan penggunaan sistem. Dalam konteks pengembangan perangkat lunak, brainware adalah komponen yang paling menentukan keberhasilan sebuah proyek — teknologi secanggih apapun tidak akan menghasilkan sistem yang bermakna tanpa campur tangan manusia yang kompeten dan memahami permasalahan yang ingin diselesaikan. Pada penelitian ini, brainware mencakup dua kelompok utama: pihak yang membangun sistem dan pihak yang menggunakan sistem.

Tabel 3.6 Brainware yang Terlibat dalam Pengembangan dan Penggunaan SIDUL

| No | Kelompok Brainware | Peran | Deskripsi Keterlibatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Peneliti / Developer | Pembangun Sistem | Pihak yang merancang, mengembangkan, menguji, dan mendokumentasikan seluruh sistem SIDUL. Peneliti bertanggung jawab penuh atas seluruh keputusan teknis dan arsitektural yang diambil sepanjang proses pengembangan, mulai dari perancangan basis data hingga implementasi antarmuka pengguna. |
| 2 | Dosen Pembimbing Skripsi | Pengarah dan Pengevaluasi | Memberikan arahan ilmiah dan teknis selama proses penelitian berlangsung. Dosen pembimbing berperan sebagai penjamin kualitas penelitian — memastikan pendekatan yang diambil sesuai kaidah akademik, metodologi yang diterapkan tepat, serta hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. |
| 3 | Mahasiswa | Pengguna Utama Sistem | Aktor utama dalam sistem yang menjalankan seluruh alur magang melalui SIDUL — mulai dari pengajuan pendaftaran, pengisian logbook harian, hingga pengumpulan laporan akhir. Mahasiswa juga berperan sebagai subjek dalam pengujian usability untuk mengukur kemudahan penggunaan sistem. |
| 4 | Dosen Wali dan Dosen Pembimbing Magang | Pengguna Berperan Ganda | Menjalankan dua peran berbeda dalam sistem: sebagai Dosen Wali yang memberikan rekomendasi awal mahasiswa, dan sebagai Dosen Pembimbing yang memantau perkembangan magang serta mengevaluasi laporan akhir. Dosen juga menjadi responden dalam pengujian usability dari sisi pengguna non-mahasiswa. |
| 5 | Operator / Staf Akademik | Pengelola Administratif | Mengendalikan siklus administratif magang melalui sistem: membuka dan menutup periode pendaftaran serta menugaskan dosen pembimbing ke setiap data magang yang masuk. Operator memiliki visibilitas penuh atas seluruh data magang yang sedang berjalan di sistem. |
| 6 | Admin Sistem | Pengelola Akun Sistem | Mengelola akun pengguna di tingkat paling atas sistem: membuat dan menghapus akun dosen maupun operator. Admin memiliki akses terhadap statistik global sistem dan bertanggung jawab atas ketersediaan akun bagi seluruh pengguna yang akan menggunakan SIDUL. |

Ketiga elemen sumber daya — hardware, software, dan brainware — tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan membentuk sebuah kesatuan yang saling menopang. Hardware menyediakan fondasi komputasi, software menyediakan alat dan kerangka kerja, sementara brainware adalah yang menentukan apakah seluruh komponen tersebut digunakan secara efektif untuk menghasilkan sistem yang benar-benar menjawab kebutuhan penggunanya. Dalam penelitian ini, ketiga elemen tersebut telah dipersiapkan dan dikelola dengan baik sehingga proses pengembangan SIDUL dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir.